|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫМИӘКӘ РАЙОНЫМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МИӘКӘБАШ АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛӘМӘҺЕХАКИМИӘТЕ  | **ГербМР** | АДМИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЯКИБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ҠАРАР** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **16 февраль 2017й.** | **№ 07** | **16 февраля 2017 г.** |

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и других сооружений сельского поселения Миякибашевский сельсовет к безаварийному пропуску паводка 2017 года**

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов, гидротехнических и других сооружений сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску весеннего паводка 2017 года, а также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года постановляю:

1. Создать в сельском поселении паводковую комиссию для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2017 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2017 года согласно приложению № 2.
3. Распределить обязанности среди членов паводковой комиссии согласно приложению № 3.
4. В целях проверки и обеспечения готовности к весеннему паводку 2017 года согласовать и включить членов паводковой комиссии муниципального района в состав паводковой комиссии сельского поселения согласно приложению № 4.
5. Назначить ответственных лиц по организации работ в целях безопасного пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям и рекам, расположенным на территории сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан согласно приложению № 5.
6. В срок до 13 марта членам комиссии выехать и обследовать потенциально опасные объекты и доложить в паводковую комиссию о состоянии и принятых мерах по безаварийному пропуску паводка на них.
7. Рекомендовать руководителям хозяйств и предприятий до 15 марта 2017 года создать на местах рабочие паводковые комиссии и аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ. Разработать и осуществить мероприятия по исключению аварийных ситуаций и загрязнению окружающей среды, пропуску льда и весеннего паводка, защите объектов от повреждений.
8. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в администрации сельского поселения организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию.
9. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций:
	* выделять при необходимости по заявкам паводковых комиссий и аварийных бригад необходимую технику;
	* принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы;
	* подготовить гидротехнические сооружения к пропуску паводка и выполнить мероприятия согласно приложению № 6.
10. Рекомендовать Миякинскому ДРСУ ОАО «Башкиравтодор» (Лутфуллин Р), руководителям хозяйств обеспечить очистку мостов от скопления льда. Внести предложение в районную паводковую комиссию о проведении взрывных работ по ликвидации ледовых заторов. Установить на местах дежурство и своевременно информировать о состоянии дел паводковую комиссию сельского поселения и муниципального района.
11. Рекомендовать правлению Райпо (Бикбаеву И.Т.), предпринимателям на территории сельского поселения до весенней распутицы организовать завоз необходимого количества запасов продуктов во все торговые точки в населенных пунктах сельского поселения.
12. Предложить начальнику отдела МВД России по Миякинскому району Мингазову Р.Р. обеспечить охрану общественного порядка в зонах возможного подтопления, организовать спасательные работы.

 14.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Р.А. Аминев

 Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 16.02.2017 №07

С О С Т А В

паводковой комиссии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Фамилия, инициалы | Занимаемая должность | №№ телефонов |
|  | Аминев Руслан Ахтямович | Глава сельского поселения, председатель комиссии | 2-55-10,2-54-38 |
|  | Валиев Альберт Робертович | Заведующий сектором по мобилизационной подготовке ГОЧС и ОТ администрации муниципального района Миякинский район РБ (по согласованию ) | 2-12-22 |
|  | Валиахметов Валерий Фагимович | Управляющий делами администрации сельского поселения | 2-54-49 |
|  | Абдуллина Разина Фанисовна | Глава «КФХ Абдуллина Р.М.» | 2-56-21 |
|  | Галлямов Сагадат Мустафинович  | Государственный инспектор Минлесхоз | 2-54-27 |
|  | Кадыров Халим Ахатович  | Директор МОБУ СОШ с. Анясево | 2-54-76 |
|  | Хакимов Азамат Мазитович  | Депутат от избирательного округа № 7 (д.II Миякибашево), староста деревни | 2-33-16 |
|  | Зиганшин Василь Сабитович | Глава «КФХ ИП Зиганшина В.С.» | 2-54-90 |

Управляющий делами

администрации сельского поселения

Миякибашевский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан В.Ф.Валиахметов

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 16.02.2017 № 07

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка 2017 года в сельском поселении Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| 1. | Предупреждение руководителей хозяйств, потенциально опасных предприятий, о необходимости проведения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и проведения проверок технического состояния коммуникаций и сооружений | Аминев Р.А.Валиахметов В.Ф. | Доведение настоящего постановления до 01.03 2017 г. |
| 2. | Проработка вопросов координации действий и оповещения, инспектирующих и других органов на период паводка 2017 года  | Представитель паводковой комиссии муниципального района,Валиев А.Р. | Совещание паводковой комиссии до 18.03.2017 г. |
| 3. | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть подтоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | Старосты населенных пунктов руководители хозяйств, предприятий, учреждений. | Рабочие комиссии на местах до 21. 03. 2017 г. |
| 4. | Проверка технического состояния очистных сооружений, плотин и других гидротехнических сооружений, мостов, дамб, обваловок, накопителей, полигонов, амбаров, трубопроводов, складов удобрений, ядохимикатов, ГСМ, АЗС, водосборов и др., обратив особое внимания на условия их эксплуатации, при необходимости провести ремонтные работы, очистить ото льда и от снега водосборы, кюветы и мостовые пролеты. | Старосты населенных пунктов, руководители хозяйств, предприятий, учреждений | Рабочими паводковыми комиссиями на местах проверяются все потенциально опасные объекты с составлением актов технического обследования по готовности к паводку до 21.03.2017 г. |
| 5. | Сбор и обобщение данных по готовности объектов к пропуску паводка, анализ актов технического обследования потенциально опасного объекта, с последующим представлением в вышестоящие органы | Паводковая комиссия,. | Рабочие комиссии представляют 1 экз. акта технического обследования объектов в районную паводковую комиссию до 25.03.2017г. |
| 6. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж, приготовить и завести к местам возможных аварий стройматериалы. |  Аминев Р.А. Валиахметов В.Ф.руководители хозяйств, организаций, инженеры по технике безопасности. | до 21.03.2017 г. назначить ответственных лиц и провести соответствующую работу.  |
| 7. | Согласование и проведение инспекторских проверок по выявлению готовности объектов к пропуску паводка, проверка наличия планов мероприятий на период паводка, схем оповещения с составлением актов проверки и представлением в районную паводковую комиссию | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | До начала паводка и весь паводковый период, согласно графика инспекционного контроля |
| 8. | В случае возникновения ЧС на водных объектах организовать бригады по обеспечению поиска, оперативного расследования и устранения источников загрязнения | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | При получении информации о возникновении ЧС - немедленно |
| 9. | Расследование аварий, ЧС. | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | По показаниям и при возникновении ЧС  |
| 10. | Эвакуация населения в районах возможного затопления временным размещением в заранее подготовленных помещениях | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | При возникновении необходимости |
| 11. | Эвакуация из ферм, расположенных в районах возможного подтопления до начала подтопления скота, кормов, ценного оборудования | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения, хозяйства  | При возникновении необходимости |
| 12. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | Аминев Р.А. руководители хозяйств, организаций, ответственные члены районной паводковой комиссии | До 01.04.2017 г. |
| 13. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек и озер, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом | Руководители предприятий и хозяйств | До 01.04.17 г. |
| 14. | Обеспечить сохранность опор линий электропередачи и связи, заблаговременно установить за ним систематическое наблюдение | Арсланов Р.Ф. | Весь паводковый период |
| 15. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии плав. средства. | руководители хозяйств | До 01.04.2017г. |
| 16. | До наступления распутицы завести в малые населенные пункты, с которыми могут быть прервана связь, запасы медикаментов, продукты питания и товары повседневного спроса | Атангулов И.Г.Бикбаев И.Т.Индивидуальные предприниматели | Весь паводковый период |
| 17. | Определить возможные объемы буровзрывных работ против ледохода на период проведения этих работ  | Лутфуллин Р. | До 01. 04.2017 г. |
| 18. | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2015 года. | Аминев Р.А. руководители хозяйств и предприятий | До 20. 03.2017 г. |
| 19. | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел**.** 2-98-33 (ЕДДС), 112. | Аминев Р.А., Валиахметов В.Ф.руководители предприятий и хозяйств | Весь паводковый период |

Управляющий делами В.Ф. Валиахметов

Приложение №3

к постановлению главы

сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 16.02.2017 № 07

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

обязанностей среди членов паводковой комиссии района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, инициалы | Обязанности членов комиссии | № телефонов |
| 1 | Аминев Р.А. Валиев А.Р. (по согласовнаию)Валиахметов В.Ф. | Организация и координация работы паводковой комиссии  | 2-54-49,2-54-38 |
| 2 | Ахметов М.С.Абдуллина Р.Ф. | Предотвращение попадания в талые воды, водоемы и резервуары для питьевой воды загрязняющих веществ и загрязнения окружающей среды. Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременной их эвакуации из зоны затопления | 2-54-402-54-952-56-21 |
| 3 | Галлямов С.М. | Организация очистки мостов от скопления льда, проведение мероприятий по охране и защите диких животных в зонах затопления | 2-54-27 |
| 4 | Абдуллина Разина Фанисовна | Обеспечение в необходимых случаях автотранспортом для вывозки материальных ценностей и людей из зон возможного затопления. Своевременная заготовка и подвозка к местам возможных аварий запасов стройматериалов (камень гравий, глина) | 2-54-442-54-95 |
| 5 | Кадыров Халим АхатовичАхмерова Расима Тимергадиевна  | Охрана общественного порядка в местах возможного затопления, организация спасательных работ. | 2-54-462-56-73 |
| 6 | Хакимов Азамат Мазитович  | Сбор и предоставление оперативной информации в администрацию сельского поселения о прохождении паводка в д. II Миякибашево | 2-33-16 |
| 8 | Абдуллина Разина Фанисовна | Сбор и предоставление оперативной информации в администрацию сельского поселения о прохождении паводка в д.д. Новый Мир, Кашкарово, Днепровка, Николаевка | 2-56-21 |

Управляющий делами

администрации сельского поселения

Миякибашевский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан В.Ф. Валиахметов

Приложение №4

к постановлению главы

сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 16.02.2017№07

ЗА К Р Е П Л Е Н И Е

членов паводковой комиссии за сельскими поселениями сельсоветов муниципального района по обследованию потенциально опасных объектов и обеспечению безаварийного пропуска паводка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п./п. | Наименование сельсовета | Ф.И.О. членов комиссии |
| 6. | Миякибашевский | Абдуллин Р.М. |

Управляющий делами

администрации сельского поселения

Миякибашевский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан В.Ф Валиахметов

Приложение № 5

к постановлению главы

сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 16.02.2017 №07

Ответственные лица по организации работ в целях безопасного пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям, мостам и рекам, расположенных на территории муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан в 2016 году

* Мост по ул. 1 мая возле хозяйства Закиева Ф.Р. – ответственный Зиганшин В.С., глава фермерского хозяйства «КФХ ИП Зиганшина В.С.»;
* Мост возле детского сада – Зиганшин Р.С. – индивидуальный предприниматель;
* Мост через речку «Белекей елга» – ответственные: Рахматуллин Ф.М, Мустафин Р.М.;
* Мост возле хозяйства Аминева Ф.М. между улицами Центральная и Горная – ответственный Зиганшин Э.С;
* Мост возле хозяйства Камаловой Р.Х. – ответственный Зиганшин В.С.;
* Мост в д. 2-ое Миякибашево – ответственные Хакимов А.М. – депутат Совета сельского поселения, Мигранов У.Г.;
* Мост по улице Центральная с. Анясево – ответственные Гайсин Р.М., Латыпов З.М.
* Мост по улице Победы с. Анясево - ответственные: Ахмадиев И.А., Валиахметов З.Я.
* Мост в д. Новый Мир – ответственные: Абдуллина Р.Ф.- глава КФХ, Жабин А.Т. – глава КФХ.

Управляющий делами

администрации сельского поселения

Миякибашевский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан В.Ф. Валиахметов

Приложение №6

к постановлению главы

сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 16.02.2017 №07

МЕРОПРИЯТИЯ

по пропуску весеннего паводка

 на водохранилищах и прудах

 Не позднее, чем за две недели до начала паводка выполняются следующие работы:

1. Расчищаются подъездные дороги и гребень плотины.

 2. Очищаются от снега, льда отверстия паводкового водосброса и донного водоспуска, прилегающие к ним участки земляной плотины, подводящие и отводящие каналы.

1. Если пруд зимой был заполнен водой, то откалывается лед у свай ледозащитного устройства, перед плотиной и водосбросных сооружений, по всей длине устраивается майка шириной 0.5-1 м. И опоражнивается.
2. У водосбросного сооружения заготавливаются аварийные материалы и инструменты.
3. Вблизи плотины открывается карьер глинистого талого грунта, который укрывается соломой и снегом, устраивают подъезд к нему.
4. Для пропуска воды использовать не только паводковый водосброс, но и донный водоспуск.
5. При проходе паводка на сооружениях устанавливается круглосуточное дежурство людей и техники.

Дежурный должен:

* + следить за тем, не разрушается ли плотина со стороны низового откоса, особенно в местах сопряжения со стенками сооружений;
	+ проверять, не дает ли плотина осадки, и не появляется ли трещина по гребню и на откосах плотины;
	+ наблюдать за колебанием уровня воды в пруду, за состоянием льда, обеспечивать работу отверстий сооружений полным сечением и своевременно устранять образующиеся перед сооружением заторы льда и других предметов-коряг, веток и др.;
	+ не допускать прохода льдин через отверстия водосбросного сооружения.
1. После пропуска паводка сооружения тщательно осматриваются и выявленные повреждения исправляются.
2. Необходимые аварийные материалы и техника при пропуске паводка приведены в таблице №1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Наименование | Ед. измерения | Количество |
|  | Заготовка аварийного материала |  |  |
| 1 | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 10.0 |
| 2 | Лес пиленный 3 сорт | м3 | 2.0 |
| 3 | Лес круглый 3 сорт | м3 | 2.0 |
| 4 | Проволока | т. | 0.10 |
| 5 | Сетка металлическая | м2 | 50.0 |
| 6 | Песок | м3 | 20.0 |
| 7 | Мешки | шт. | 20.0 |
| 8 | Солома | т. | 1.2 |
| 9 | Паковки (скобы, гвозди) | кг | 80.0 |
|  | Дежурство во время паводка |  |  |
| 1 | Бульдозер на Т-170 | м.час | 120 |
| 2 | Автосамосвалы | м.час | 120 |
| 3 | Вахтовая машина | м.час | 120 |
| 4 | Мастер | ч.час | 120 |
| 5 | Плотник | ч.час | 120 |
| 6 | Разнорабочий | ч.час | 120 |

Управляющий делами

администрации сельского поселения

Миякибашевский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан В.Ф.Валиахметов